Информация об реализации инвестиционной программы ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборск на 2018-2020 гг. за 2018 год

| ***N п/п*** | ***Наименование параметра*** | ***Единица измерения*** | ***Информация*** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Инвестиционная программа в целом*** | ***Мероприятие 1*** | ***Мероприятие 2*** | ***Мероприятие 3*** |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа ООО «КЭСКО» в сфере водоснабжения г. Сосновоборска на 2018-2020 гг | Замена насосного агрегата НХП1-2 Д500/65 на 1Д630-90а с частотным регулированием, с обратным клапаном, заменой запорной арматуры на всасе и напоре с электроприводами. | Реконструкция перемычки Ду400 с установкой редукционного клапана между напорными трубопроводами Ду1000 и Ду600. | Выполнение работ по проектированию и реконструкции узла учета исходной (холодной) воды. |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 18.12.2017 | x | x | x |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | x | x | x | x |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | - Прочее | x | x | x |
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | x | x | x |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация г. Сосновоборска | x | x | x |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб.  (без НДС) | 8 317,94 | 7 296,26 | 552,26 | 469,42 |
| 8.1 | - 2018 | тыс. руб. | 504,25 | 504,25 | 0 | 0 |
| - 2019 | тыс. руб. | 4 528,00 | 4 528,00 | 0 | 0 |
| - 2020 | тыс. руб. | 3 285,69 | 2 264,01 | 552,26 | 469,42 |
| 8.1.1 | - источник финансирования:  Амортизация | тыс. руб.  (без НДС) | 8 317,94 | 7 296,26 | 552,26 | 469,42 |
| 9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x |
| 9.1 | - срок окупаемости | x | x | x | x | x |
| 9.1.1 | - факт | лет | - | - | - | - |
| 9.1.2 | - план | лет | 11 | 11 | 10 | - |
| 9.2 | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x |
| 9.2.1 | - факт | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 | - план | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x |
| 9.3.1 | - факт | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 9.3.2 | - план | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 9.4 | - доля потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x |
| 9.4.1 | - факт | % | - | - | - | - |
| 9.4.2 | - план | % | - | - | - | - |
| 9.5 | - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | x | x |
| 9.5.1 | - факт | % | - | - | - | - |
| 9.5.2 | - план | % | 100 | - | - | 100 |
| 9.6 | - численность населения, получающего услуги данной организации | чел. | x | x | x | x |
| 9.6.1 | - факт | чел. | - | - | - | - |
| 9.6.2 | - план | чел. | - | - | - | - |
| 9.7 | - удельное водопотребление | куб. м/чел. | x | x | x | x |
| 9.7.1 | - факт | куб. м/чел. | - | - | - | - |
| 9.7.2 | - план | куб. м/чел. | - | - | - | - |
| 9.8 | - расход электроэнергии на поставку воды | x | x | x | x | x |
| 9.8.1 | - факт | кВт·ч/куб. м | 0,868 | - | - | - |
| 9.8.2 | - план | кВт·ч/куб. м | 0,85 | - | - | - |
| 9.9 | - количество аварий | x | x | x | x | x |
| 9.9.1 | - факт | ед./км | - | - | - | - |
| 9.9.2 | - план | ед./км | - | - | - | - |
| 9.10 | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x | x | x | x |
| 9.10.1 | - факт | тыс. руб./чел. | - | - | - | - |
| 9.10.2 | - план | тыс. руб./чел. | - | - | - | - |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб.  (без НДС) | 504,25 | 504,25 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | - II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3 | - III квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 504,25 | 504,25 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Источник финансирования:  Амортизация | тыс. руб.  (без НДС) | 504,25 | 504,25 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | - II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3 | - III квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 504,25 | 504,25 | 0,00 | 0,00 |